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第一章 竞争性磋商公告
一、项目基本情况

项目编号： GXGSYY-CGB-XMB-2023-02                    
项目名称：广西骨伤医院门诊楼装修改造项目-门诊楼七楼重症监护室病房装修项目
采购方式：竞争性磋商

招标控制价：人民币叁拾陆万玖仟肆佰叁拾肆元陆角捌分（¥369434.68元）

建设地点：广西壮族自治区南宁市新民路32号

建筑规模: 本次改造面积约为90平方米。

采购需求：改造地点门诊楼七楼，本次改造面积约为90平方米，改造内容细石混凝土楼地面、600*600防滑砖、吊顶天棚、砌筑300X600墙砖等装饰项目、电气工程、给排水工程、消防水工程、通风工程、医疗气体工程、智能化工程。（工程量清单见附件）
工期：自签订合同之日起30日历天。
二、申请人的资格要求

1.在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，且营业执照或事业单位法人证书证明文件在有效期内，并具备履行合同所必需的专业技术能力。

2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的供应商，不予接受报名。

3、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商。法定代表人为同一人的两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参加本项目的磋商；若出现上述情况，先报名者为有效的报名人。

4、本项目资质等级要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

5、本项目不接受联合体供应商参与磋商。

三、获取招标文件
招标文件请在医院官网此招标公告的附件里下载。

四、响应文件提交

截止时间：2023年 3 月 17 日 18 点 00 分（北京时间）

地点：广西骨伤医院行政办公区（广西壮族自治区南宁市东葛路1号）4楼401室。
五、磋商时间及地点
时间：暂定
地点：广西骨伤医院行政办公区（广西壮族自治区南宁市东葛路1号）锦华副楼401 室
六、其他补充事宜
1.网上查询地址：www.gxgsyy.com
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西骨伤医院

地    址：广西壮族自治区南宁市新民路32号
联系人：刘工            联系方式：18977085520   
                                  2023年 3 月 13 日
第二章  磋商须知及磋商须知前附表

一、磋商须知前附表

	项号
	条款号
	内 容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	项目名称：广西骨伤医院门诊楼装修改造项目-门诊七楼重症监护室病房装修项目

项目编号：GXGSYY-CGB-XMB-2023-02

	2
	1.1
	有关单位
	采 购 人：广西骨伤医院

	
	
	项目概况
	地点：广西壮族自治区南宁市新民路32号
建筑规模: 改造地点门诊楼七楼，本次改造面积约为90平方米。

	3
	1.1
	承包方式
	包工包料

	4
	1.1
	质量标准
	达到国家验收规范合格标准。

	5
	2.1
	采购范围
	改造地点门诊楼七楼，本次改造面积约为90平方米，改造内容细石混凝土楼地面、600*600防滑砖、吊顶天棚、砌筑300X600墙砖等装饰项目、电气工程、给排水工程、消防水工程、通风工程、医疗气体工程、智能化工程。（工程量清单见附件）

	6
	2.2
	工期要求
	自签订合同之日起30日历天。

	7
	3.1
	资金来源
	自筹资金

	8
	4.1
	磋商供应商资质要求
	1.在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，且营业执照或事业单位法人证书证明文件在有效期内，并具备履行合同所必需的专业技术能力。

2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的供应商，不予接受报名。

3、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商。法定代表人为同一人的两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参加本项目的磋商；若出现上述情况，先报名者为有效的报名人。

4、本项目资质等级要求：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

5、本项目不接受联合体供应商参与磋商。

	9
	4.2
	资格审查

方式
	资格后审

	10
	13.1
	合同方式
	工程量清单报价，固定综合单价合同

	11
	15.1
	磋商有效期
	60日（自提交响应文件截止之日算起）

	12
	16.1
	磋商保证金
	不需提交。

	13
	17.1
	备选方案
	不接受备选竞标方案。

	14
	18.1
	响应文件

份数
	壹份正本，伍份副本。

	15
	20.1
	截标

时间及地点
	详见第一章 竞争性磋商公告

	16
	24.1
	磋商时间及

地点
	详见第一章 竞争性磋商公告

	17
	31
	评定成交的标准
	综合评分法

	18
	37.1
	履约保证金
	不需提交。


二、磋商须知

（一）总   则

1. 工程说明

1.1  本采购工程项目，具体说明详见磋商须知前附表（以下简称“前附表”）第1项～第4项。

1.2  本采购工程按照有关法律、法规及规章的规定，现通过公开竞争性磋商采购方式选定承包人。

2. 采购范围及工期

2.1  本采购工程项目的范围详见前附表第5项。

2.2  本采购工程项目的工期要求详见前附表第6项。

3. 资金来源

3.1  本采购工程项目资金来源详见前附表第7项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4. 合格的磋商供应商

4.1  磋商供应商资质等级要求详见前附表第8项。

4.2  本采购工程项目采用前附表第9项所述的资格审查方式确定合格的磋商供应商。

5. 踏勘现场

5.1  本采购工程项目统一组织踏勘现场，时间为2023年3月  日，地址：广西壮族自治区南宁市青秀区新民路32号广西骨伤医院门诊楼7楼。

5.2  磋商供应商自行踏勘现场发生的费用自理。

5.3  除采购人的原因外，磋商供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4  采购人在自行踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供磋商供应商在编制响应文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

6. 磋商费用

6.1  磋商供应商应承担其参加本采购活动自身发生的费用。

（二）竞争性磋商采购文件（以下简称“采购文件”）
7.采购文件的组成

采购文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告
第二章  磋商须知及磋商须知前附表
第三章  合同条款
第四章  工程技术标准及规范
第五章  工程量清单与招标控制价

第六章  响应文件格式

第七章  评标办法及标准

    除须知第7.1款内容外，采购人在提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和磋商供应商起约束作用。

磋商供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应于获得采购文件之日起3个工作日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由磋商供应商自己承担。磋商供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由磋商供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被采购人拒绝。

8.采购文件的澄清

8.1  磋商供应商若对采购文件有任何疑问，应于提交响应文件截止时间3个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将发送给所有获得采购文件的磋商供应商。该答复作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

9. 采购文件的修改

9.1  采购文件发出后，在提交响应文件截止 5 日前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

9.2  采购文件的修改以书面形式发送给所有获得采购文件的供应商。供应商在收到该修改文件后，应立即以书面形式予以确认。采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

9.3  采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充在同一内容上表述不一致时，以发出时间排序最后的书面文件为准。

9.4  为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人可酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间在采购文件的修改、补充等通知中予以明确。

（三）响应文件的编制

10. 响应文件的语言及计量单位

10.1  响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用中文。

10.2  除工程规范另有规定外，响应文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11. 响应文件的组成

11.1磋商供应商应按采购文件要求编制响应文件，若磋商供应商投多个标段时，每个标段应独立编制一套响应文件。

11.2  响应文件由资格审查部分、技术标部分及商务标部分组成。

11.2.1  资格审查部分主要包括下列内容：

（1）有效的营业执照复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（2）有效的资质证书及安全生产许可证复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（3）供应商2022年 1 月至2022年 12 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商（含零报税），必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（4）供应商2022年 1 月至2022年 12 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（5）供应商2020或2021年度经审计的财务报告复印件（从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求年数的只需提供从取得营业执照起的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（6）供应商自行在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用查询结果截图（内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面，网页页面须显示供应商名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞争性磋商公告发布之日起至磋商截止时间中任意一天）。（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（7）供应商拟派项目负责人不得是列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的投标人、项目负责人。（以评标阶段全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询信息为准）。（必须提供，否则响应文件作无效处理）
    （8）近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（9）法定代表人身份证复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理）、法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件（授权委托时必须提供）；

（10）供应商认为需要提供的其他资料等。

11.2.2  技术标部分主要包括下列内容：

（1）项目实施方案；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（2）确保工程质量的技术组织措施；

（3）确保安全文明施工措施；

（4）项目管理机构配备；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（5）改造效果图；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
11.2.3  商务标部分主要包括下列内容：

（1）磋商函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（2）磋商函附录；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（2）工程量清单报价资料；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
（3）业绩；

（4）企业信誉实力。

    注：响应文件的资格审查部分、技术标部分及商务标部分应分别编制，并按上述顺序要求装订成册。

    11.3  响应文件内容为复印件资料的均须加盖单位公章，否则不予认可。
12. 响应文件格式

12.1  响应文件包括本须知第11条规定的内容，除特别注明者外，磋商供应商提交的响应文件应当使用采购文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13. 磋商报价及工程采购预算价

13.1  磋商报价：如磋商供应商最终报价与原报价不符，必须提供工程量清单（不得以总价下浮的方式做报价，否则作无效磋商处理），磋商供应商须提前做好相关准备。如磋商供应商在二次报价时，总报价不做改变，则无需再次提供二次报价已标价工程量清单。磋商小组应明确以书面形式告知磋商供应商，并要求所有磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

13.1.1  本工程采用工程量清单报价，固定综合单价合同方式。

13.1.2  磋商报价为磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

13.1.3  磋商供应商的磋商报价，应以在要求工期内完成本项目工程量清单范围的全部内容为依据，施工过程中，除设计变更、强制执行的政策性调整，以及在施工合同或工程量清单中规定为工程暂定价（包括暂定数量或暂定单价项目）部分外，不得以其他任何理由提出增加费用签证。

13.1.4  磋商供应商应认真核对采购人发出的工程量清单，如发现该工程量清单中存在错项、漏（缺）项应在提交响应文件截止时间前3日内提出异议。

13.1.5  磋商供应商的磋商报价，应以在要求工期内完成本采购工程范围的全部内容为依据，不得以任何理由重复计算。

13.1.6  除非采购人对采购文件进行修改，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商供应商未填报单价或合价的工程项目，承包人必须实施且在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。无工程量的项目不能报价，否则作废标处理。

13.1.7  磋商供应商工程量清单总报价应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.1.8  与本采购工程项目有关的技术规范要求的费用应包括在磋商报价中。

13.1.9  磋商供应商应按照采购人提供的工程量清单进行报价，并要求所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量应一一对应，如有三项以上不对应则按废标处理。如项目编码与项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程磋商报价的2%（含本数），视为不相应采购文件实质内容，作废标处理。

13.1.10  磋商供应商应采用工程量清单报价方式，不得采用总价让利或以百分比让利等形式报价。工程量清单总造价（含社会保险费）与磋商函中文字表示的磋商报价应一致。

13.2  工程采购预算价及磋商报价计算参考依据。

13.2.1 本采购文件和施工图纸及工程量清单。

13.2.2 《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2019]12号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

13.2.3 本工程采购预算价的取费费率按广西自治区、南宁市的有关规定执行。
13.2.4  建筑材料价格按照《南宁市建设工程造价信息》2022年第12期下半月信息价、当地市场材料价格以及现行的有关文件计取。

13.2.5  其他有关工程计价依据文件及类似工程技术经济指标。

13.2.6 本工程磋商报价中安全防护、文明施工措施费按《2016费用定额》及相关勘误计取及支付。

13.3根据桂建标[2019]12号文件规定，磋商报价中含社会保险费。
14. 磋商货币

14.1  本工程磋商报价采用的币种为人民币。

15. 磋商有效期

15.1  磋商有效期为提交响应文件截止之日起60日内。在此期间，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

15.2  在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求磋商供应商须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝采购人这种要求。同意延长磋商有效期的磋商供应商，不允许修改或撤回其响应文件。磋商供应商拒绝延长磋商有效期的，其磋商失效。在延长的磋商有效期内，本须知第16条的规定仍然适用。

16. 磋商保证金（如有）

16.1详见本章磋商须知前附表第12项规定内容。
17. 磋商供应商的替代方案

17.1  本采购工程不允许磋商供应商提交替代方案。

18. 响应文件的份数和签署

18.1  磋商供应商应按前附表第14项规定的份数提交响应文件。

18.2  响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是磋商供应商的风险，很可能导致该响应无效。响应文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。
18.3  响应文件应由磋商供应商的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由磋商供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。由授权代理人签字或盖章的，响应文件中须同时提交法定代表人授权书。法定代表人授权书格式、签字、盖章均应符合要求，否则授权无效。

18.4  响应文件应编制目录，且页码清晰准确。

18.5  第六章“响应文件格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。

（四）响应文件的提交

19. 响应文件的装订、密封和标记

19.1  响应文件的装订要求：响应文件的“正本”、“副本”应按本须知11条的规定顺序单独装订成册并自编目录、标注页码。装订应牢固，不易拆散和换页。

19.2  响应文件密封要求：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。

19.3响应文件袋标记：

项目名称：                                  

项目编号：                                 

采购人：                             

供应商单位名称：                            

在截标时间前不得开启

19.4 如果响应文件没有按本须知第19.1款、第19.2款和第19.3款规定装订、标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给磋商供应商。

20. 响应文件的提交

20.1  磋商供应商应按前附表第15项所规定的地点，于提交响应文件截止时间前提交响应文件。

21. 提交响应文件截止时间

21.1  提交响应文件的截止时间见前附表第15项规定。

21.2  采购人可按本须知第9条规定以修改、补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，磋商供应商所有权力和义务以及磋商供应商受约束的截止时间，均以延长后新的提交响应文件截止时间为准。

21.3  至提交响应文件截止时间止，提交响应文件的磋商供应商少于3家的，或经评审确定有效报价的磋商供应商少于3家的，采购人将依法重新组织采购。

22. 逾期提交的响应文件

22.1  采购人对磋商供应商在前附表第15项规定的提交响应文件截止时间以后提交的响应文件不予接收。

23. 响应文件的补充、修改与撤回

23.1  磋商供应商在提交响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

23.2  磋商供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第19条、第20条的有关规定密封、标记和提交，并在响应文件外层密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

（五）磋商

24．磋商

24.1磋商时间及地点：按本须知前附表第15项规定，参加截标的磋商单位法定代表人凭营业执照复印件和本人身份证原件，委托代理人凭法人授权委托书原件和本人身份证原件前往和签到，以证明其身份及按时出席截标会议。
24.2 磋商会议由采购人组织并主持，在采购人和监督部门的监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

24.3磋商会议程序

（1）采购人主持人宣布会议开始及会场记录；

（2）介绍与会人员名单；

（3）采购人工作人员和监督人员一同检验各磋商供应商法定代表人（如有）或其委托代理人的资格证件；

（4）采购人当众宣布核查结果；

（5）由各磋商供应商代表交叉检查各响应文件密封的完整性；

（6）宣布磋商与评审期间的有关事项；

（7）会议结束。

24.4磋商
①评审与磋商活动由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，共3人或以上单数组成。在整个磋商过程中，磋商小组将负责对全部磋商响应文件进行审查、磋商及评标工作。

②磋商供应商可由1～3人组成参谈组，磋商中磋商供应商成员之间意见不一致时，以磋商供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

③磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及磋商小组认为需要磋商的内容。当采购文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。其中涉及价格的内容不得要求磋商供应商在磋商时作口头报价，而应以书面密封形式报价，磋商报价如有变动请提供工程量清单，否则视为维持原报价。

④磋商内容应作记录，并由磋商供应商及磋商小组成员签字确认。

⑤磋商结束后，磋商小组应要求磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、最终报价等内容的应答文件，应答文件必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

⑥磋商小组对各磋商供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与磋商供应商进行磋商。对最后一轮磋商及最终报价，如磋商供应商最终报价与原报价不符，必须提供工程量清单，磋商小组应明确以书面形式告知磋商供应商，并要求所有磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

⑦最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

⑧磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。
24.5 磋商原则

24.5.1 公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

24.5.2 磋商人员不得向外界透露任何与磋商有关的内容； 

24.5.3 任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；

24.5.4 磋商人员不得私下与磋商供应商接触。

24.6响应文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

24.5.1 响应文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

24.5.2 响应文件未按竞争性磋商文件的规定进行装订、密封；

24.5.3 磋商单位法定代表人或其授权委托人未签字；

24.5.4 磋商单位未加盖单位公章；

24.5.5 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

24.5.6 磋商供应商未按竞争性磋商文件的规定递交磋商保证金的；

24.5.7 磋商供应商法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

24.5.8 开标会上磋商供应商未能按采购文件要求提交资格证件的；

24.5.9 磋商截止时间以后送达的响应文件；

24.5.10 响应文件内容不真实；

24.5.11 响应文件不满足磋商供应商最低资质等级、营业执照和项目经理要求。

（六）响应文件的评审

25．评审内容的保密

25.1 磋商结束后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

25.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

26．资格审查

26.1本项目采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次磋商的单位均要通过资格后审才能获得磋商资格。

按本须知第11.2.1条款，资格审查部分内容缺任何一项或有一项不合格的，均会被视为资格审查不合格。
27．响应文件的响应性评审

27.1 在磋商之后详细评审之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。

27.2 就本条款而言，所谓实质上响应，是指响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同条件中要求的采购人的权利及磋商供应商的义务造成重大的限制，而纠正这种差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。

28．响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求磋商供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。
29．响应文件计算错误的修正

29.1磋商小组将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.1.1如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

29.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。发生此类修正（修正后）累计超过磋商函报价的2%，作废标处理。

29.1.3各细目合价累计与总价不一致时，以合价累计为准。发生此类修正（修正后）累计超过磋商函报价的2%，作废标处理。

29.2按上述修改错误的方法，调整磋商书中的磋商报价。经磋商供应商确认同意后，调整后的报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

29.3磋商函报价当起止日期天数与总天数不一致时，以起止日期核算的总天数为准。

    29.4响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

30．响应文件的评价与比较

30.1磋商小组将仅对依照本须知第27条确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求（即符合性审查合格）的响应文件进行评价与比较。

30.2 磋商小组将依照本须知第29条对通过符合性审查的响应文件的磋商报价进行校核与修正。

31．评审办法（详见第七章）。
如所有的磋商报价均超过本项目采购预算价，则宣布本次采购失败；如磋商小组认定所有报价均为不合理报价而予以否决，则宣布本次采购失败，由采购人择日重新组织采购。

32. 纪律和监督
32.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与磋商供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他磋商供应商；

（2）采购人直接或者间接向磋商供应商泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示磋商供应商压低或者抬高磋商报价；

（4）采购人授意磋商供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示磋商供应商为特定磋商供应商中标提供方便；

（6）采购人与磋商供应商为谋求特定磋商供应商中标而采取的其他串通行为；

32.2 对磋商供应商的纪律要求

磋商供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；磋商供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于磋商供应商相互串通投标：

（1）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同磋商供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（3）不同磋商供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（4）不同磋商供应商的响应文件相互混装；

（5）不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（6）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

（7）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（8）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（10）供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加磋商；

（11）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（12）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

32.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

（七）签订合同

33. 合同授予标准

33.1  本采购项目的施工合同将授予按本须知第31款所确定的成交供应商。

34. 采购人拒绝磋商的权力

34.1  采购人不承诺将合同授予报价最低的磋商供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的磋商报告拒绝不合格的磋商。
35. 成交通知书

35.1  确定成交供应商后，采购人将在成交公告发布后同时向成交供应商发出成交通知书，同时将成交的结果通知其他磋商供应商。

35.2  成交通知书为合同的组成部分。

36. 合同协议书的签订

36.1  成交供应商应自成交通知书发出之日起5日内，按照采购文件和成交供应商的响应文件与采购人订立书面合同，采购人和成交供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2  如果成交供应商不按本须知第36.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

37. 履约保证金

37.1详见本章磋商须知前附表第18项规定内容。
38. 重新和不再采购

38.1 重新采购
有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）磋商截止时间止，磋商供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有磋商的。

39. 其他
39.1 本竞争性磋商采购文件解释权属采购人（广西骨伤医院）。

第三章  合同条款
（注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方

可根据项目的具体要求进行修订。）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                              

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：       。
2. 工程地点：       。
3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：       。

5. 工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：

    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

（5）增值税额：

人民币（大写）               （¥          元）。

增值税率：  　　　　　　  
2. 合同价格形式：                。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）            ；

（6）            ；

（7）            ；

（8）其他合同文件：

招标文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：              

地  址：                       地  址：              
邮政编码：                       邮政编码：       
法定代表人：                             法定代表人：                     
委托代理人：                             委托代理人：                                
电  话：                     电  话：           
传  真：                     传  真：         
电子信箱：                                   电子信箱：       
开户银行：                     开户银行：       
账  号：                         账  号：           

第二部分  通用条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理总局和住房城乡建设部颁发的GF-2017-0201《建设工程施工合同》通用条款执行。
第三部分 专用合同条款
一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书，成交通知书，响应文件及其附件，本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸，工程量清单报价表。
2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同使用汉语。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、广西有关主管部门的现行法规。
2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：房屋建筑、验收规范、质量检验评定标准。
发包人提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的约定：无
3、图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后5个日历日内，免费向承包人提供完整的施工图纸和有关技术资料。套数：肆套。

发包人对图纸的保密要求：无；使用国外图纸的要求及费用承担：无
二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1 监理单位委派的工程师         姓名：                  

4.2 发包人派驻的工程师           姓名：                  

5、项目经理                      姓名：               

6、发包人工作、责任

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。        

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前将施工所需的水、电线路从施工场地外部接至承包人的施工现场总平面布置图指定的位置，保证水电供应满足施工期间的需要。   

（3）施工场地与公共道路通道开通时间和要求：开工前将施工场地与公共道路的通道开通至施工场地内，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
（4）图纸设计技术交底时间：开工前，由发包人组织承包人和设计单位进行图纸设计技术交底。
（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：视实际情况由双方商定保护措施，发包人承担有关费用。

（6）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行商定。   
6.2 发包人委托承包人办理的工作：双方另行商定。        

7、承包人工作、责任

7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间时施工使用的照明、围栏设施，并负责施工场地范围内的安全保卫。       

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无
（4）因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。工程已交付发包人或发包人擅自提前使用后而的损坏及所需的修理费用、工程成品毁损的风险，由发包人承担。若发包人要求承包人采取特殊措施保护的，由发包人就保护的工程部位和相应的追加合同价款另外进行协商。其余按本合同专用条款第7.1（6）款规定执行。 
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：视实际情况由双方商定保护措施，由承包人负责保护，费用由发包人承担。
（7）施工场地清洁卫生的要求：符合文明施工要求，负责及时清理由承包人所造成的建筑垃圾和施工人员所造成的生活垃圾，做好施工场地围护隔离，符合建设部15号令《建设工程施工现场管理规定》及当地政府关于城市卫生市容管理条例等，承包人承担由自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（8） 施工现场现有的成品，承包人应承担成品保护的责任，如有损坏，必须恢复原状。

    （9）双方约定承包人应做的其他工作：双方另行商定。 
7.2  承包人进场施工7天内须向发包人提供所指定主材的采购凭证。

7.3  承包人对其进场材料隐瞒真实情况，拒绝提供材料证明文件或提供虚假材料证明文件的，发包人扣除该分部分项工程款并且给予500元以下/每次扣款。

7.4  承包人未按监理工程师合理化的指令、通知或拒绝签收相关文件等，由此造成的损失由承包人承担，工期不予顺延，同时对承包人每次按500元进行处罚，从工程总造价中扣除。

7.5  施工资料需要及时跟上施工进度，未按发包人和监理单位相关要求，整理完善提交的，对承包人处罚500元以下/每次。

7.6  承包人未按投标文件及施工合同要求配备足够项目管理人员及现场施工人员，发包人可对承包人进行扣除工程总造价1%的罚款。

7.7  承包人原因造成工期拖延，承包人应支付因工期拖延而产生额外监理报酬，发包人从相应工程款项扣除支付监理单位。

7.8  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应的责任和发生的费用。

7.9  承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有一切不必要的障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时清理残物、垃圾和不再需要的临时工程。

7.10  发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人或承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

7.11  在施工过程中，承包人应定期向发包人汇报进度情况，并接受发包人对施工质量、用料数量和安全等方面的监督。服从发包人现场委派人员的合理管理。

7.12承包人违反施工现场管理制度，如若造成质量进度工期方面的影响，承包人自行负责所造成的工期费用损失。

7.13承包人所拟投入的主材、设备必须符合设计标准。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1 承包人提供施工组织设计（承包人案）和进度计划的时间：承包人在图纸设计技术交底后，7天内提供施工组织设计和工程进度计划。

工程师确认的时间：从收到承包人提供的承包方案及工程进度计划后7天内予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意该承包方案及工程进度计划。
8.2 群体工程中有关进度计划的要求：无
9、工期延误

9.1 双方约定工期顺延的情况：

（1）因发包人应承担责任的原因，发包人未能按合同要求配合施工造成停工时；

（2）政府指令性要求停工的；

（3）非承包人责任而造成的工期延误及发包人同意顺延工期的其他情况。

9、工程竣工

9.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或合同约定可顺延的工期竣工。

9.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或合同约定可顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

四、质量与验收

10、工程质量

工程质量要求达到国家验收规范合格标准。
11、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：隐蔽工程在隐蔽前须现场监理工程师签字确认后方可隐蔽。

五、安全文明施工

12.1  承包人按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。并控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害。

12.2  承包人在动工前必须征得发包人的同意后方可进行电焊、氧割等危险工作，并做好相应的防火措施。

12.3  承包人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

12.4  由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,承包人应承担由此引发的一切经济损失。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1 本合同价款采用  固定综合单价  方式确定，工程量按实际施工工程量结算，承包人在投标时工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，均按投标的工程量清单中的中标单价结算。
采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：本工程约定的材料价格风险及其他政策性调整以外的其他风险。

风险范围以外合同价款调整方法： 

（一）因分部分项工程量清单漏项、工程变更及相关签证等引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，执行本招标文件计算依据，并乘以下浮系数（中标价/招标上限控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取，由结算审计公司审定，无信息价的由根据市场价格审定；新增项目无定额可套的，根据市场价格审定；新增结算单价=综合单价×（中标价/招标上限控制价）

（二）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。
13.2 双方约定合同价款的其他调整因素：竣工结算的工程量按现场实际完成数量和签证单确定。 
14、工程预付款

发包人向承包人预付工程款为：合同价款总额的 30% 。
预付工程款的时间为：合同签订后7日内。

15、工程量确认

15.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按合同要求。    

15.2工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

15.3除另有规定外，发包人应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除质保金后的价款。当发包人要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

15.4 计量方法

本工程的计量均以现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》和《建设工程工程量清单计量规范》广西壮族自治区实施细则计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。
15.5 计量单位  

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

16、工程款（进度款）支付

关于付款周期的约定：签订合共后7日内，支付工程款合同总价的30%，按照工程进度完成至80%后，由承包人提出申请，发包人组织有关部门核对工程量后，支付工程款合同总价的50%，工程竣工经相关部门验收合格办理完结算并经审价确认后，7个工作日内付至结算价的100%。发包人付款前，承包人应提供等额有效的增值税普通发票。

七、材料设备供应

17、发包人供应材料设备

发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：无

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无
（3）承包人可代为调剂串换的材料：无
（4）到货地点与一览表不符：无

（5）供应数量与一览表不符：无
（6）到货时间与一览表不符：无
17.2 发包人供应材料设备的结算方法：无
18、承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：所采购的材料设备满足设计及工程量清单要求。
八、工程变更

19.工程设计变更

19.1所有变更需及时上报工程联系单或与发包人意见一致，经发包人签署同意后才能施工，施工过程中及时办理签证，现场签证只确认工作量，单价于工程结算审核时确定。

19.2 如发包人提出工程变更，承包人须按发包人意愿无条件执行工程变更。

20 变更价款的确定按专用条款第13条执行。

九、竣工验收与结算

21、竣工验收

21.1 承包人提供竣工图的约定：无
21.2 中间交工工程的范围和竣工时间：无
21.3 竣工验收：工程竣工后，由承包人书面申请发包人委托有资质的第三方检测单位出具水质检测报告，检测报告合格情况下：如因发包人自身原因造成未能申报审批、环保部门进行竣工验收的，则由承包人书面申请发包人组织设计、监理共四方单位进行本工程竣工验收，并共同签署工程竣工验收意见书，视为通过竣工验收。如发包人在工程质保期内满足申报审批、环保部门进行竣工验收的，承包人须积极配合验收工作。
22、竣工结算

22.1  竣工结算由承包人提交相关结算资料（主要包括合同、投标文件、工程量计算书、结算书、签证单、竣工图）齐全后，由发包人审核。

22.2  工程结算审定单发出后十个工作日内，工程款支付至审定总价的100%。

22.3  工程竣工后10日内承包人提交工程结算书给发包人，超出10天所提供的结算资料不做为结算依据。发包人在收到竣工结算书并资料齐全后进行核实，在15日内核实完毕，逾期未核实完毕的视为同意承包人的该工程竣工结算报告。

23.1  承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

23.2  质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

23.3  质量保修书的主要内容包括：

⑴ 质量保修项目内容及范围；

⑵ 质量保修期；

⑶ 质量保修责任；

⑷ 质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

24、违约

24.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同专用条款约定发包人违约应承担的违约责任： 工期顺延。

本合同专用条款约定发包人违约应承担的违约责任：如发生，从违约之日起，发包人每天按延付金额的万分之四向承包人支付违约金 ，承包人的损失按实际发生计，所耽误的工期相应顺延。工期延误违约金的限额为合同价的2%。
24.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同专用条款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人延误工期每天应付违约金按合同价的万分之四支付给发包人，工期延误违约金的限额为合同价的2%。
本合同专用条款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人责任工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人负责整改至达到本合同约定的合格标准，工程延误按第24条内的相应条款执行。

双方约定的承包人其他违约责任：按本合同专用条款规定执行。
24.3 除合同约定的不可抗力因素外，承包人未能严格按照投标文件中的施工进度计划组织施工，发包人有权视为违约，按合同24.2条款执行；超出期限7天，发包人有权单方解除施工合同，所造成的所有损失由承包人承担。

24.4如双方任一方单方面（合同约定可解除合同情况除外）解除合同，违约方应按合同金额的2%支付守约方违约金，同时赔偿守约方实际损失。

24.5承包人要严格按发包人要求施工，如未经发包人同意擅自施工造成发包人损失的，后果由承包人承担。

25、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

由工程所在地的建设行政主管部门调解，如调解不成，可依法向发包人管辖权的人民法院起诉。
十一、其他

26、工程分包

本工程发包人同意承包人分包的工程：须书面征得发包人同意。

27、不可抗力

双方关于不可抗力的约定：

6 级以上的地震；

8级以上持续1天的大风；

大雨级天气；

对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工的程度，并以国家有关部门规定为准。

28、保险

本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：无 
（2）承包人投保内容：由承包人按国家及地区相关法律法规的规定内容投保。
29、担保

 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无

30、合同份数

双方约定合同副本份数： 肆份
31、合同终止

本合同履行完成后自动终止。

    （此页无正文）

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）
统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：        

地  址：                       地  址：        
邮政编码：                       邮政编码：   
法定代表人：                             法定代表人：             
委托代理人：                             委托代理人：             
电  话：                     电  话：     
传  真：                     传  真：     
电子信箱：                                   电子信箱：   
开户银行：                     开户银行：   
账  号：                         账  号：     

第四章  工程技术标准及规范
依据设计文件的要求，本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

第五章  工程量清单与招标控制价
一、工程量清单说明

1、本工程量清单系按分部分项工程提供的。

2、按现行有关规定及文件编制，为竞争性磋商采购文件的组成部分，一经成交且签订合同，即成为合同的组成部分。

3、本工程量清单应与磋商须知、合同条件、合同协议条款、工程规范一起使用。

二、工程量清单

（另册）

招标控制价

（另册）

第六章  响应文件格式

一、资格审查

封面格式

    （项目名称）   
磋 商 文 件
（资格审查部分）

项目编号：                    

磋商供应商：                               （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日  期：       年      月    日
目    录

（请按第二章第11.2.1项内容编列，应有页码）

1、有效的营业执照复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
2、有效的资质证书及安全生产许可证复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
3、供应商2022年 1 月至2022年 6 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商（含零报税），必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
4、供应商2022年 1 月至2022年 6 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

5、供应商2020或2021年度经审计的财务报告复印件（从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求年数的只需提供从取得营业执照起的财务报表复印件）或银行出具的资信证明复印件）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
6、供应商自行在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用查询结果截图（内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面，网页页面须显示供应商名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞争性磋商公告发布之日起至磋商截止时间中任意一天）。（必须提供，否则响应文件作无效处理）

7、供应商拟派项目负责人不得是列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的投标人、项目负责人。（以评标阶段全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询信息为准）。（必须提供，否则响应文件作无效处理）
8、近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。（必须提供，否则响应文件作无效处理）
9、法定代表人身份证复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理）、法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件（授权委托时必须提供）；
10、供应商认为需要提供的其他资料等。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）     系       （磋商供应商名称）     的法定代表人，现授权委托    （姓名）    为我单位代理人，以本单位的名义参加         （项目名称）         的磋商活动，代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                  性别：        年龄：      

单位：                    部门：        职务：      

身份证号码：                                        
附法定代表人、委托代理人身份证复印件

磋商供应商：（盖章）                        

法定代表人：（签字或盖章）              

日  期：     年     月     日

附注：法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件及复印件备查。

二、技术标

封面格式

（项目名称）

磋 商 文 件
（技术标部分）

项目编号：                   

磋商供应商：                               （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日  期：       年      月    日

目   录

（请按第二章第11.2.1项内容编列，应有页码）
（1）项目实施方案；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（2）确保工程质量的技术组织措施；

（3）确保安全文明施工措施；

（4）项目管理机构配备；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（5）建筑设计方案(包括总平面布置，单体建筑鸟瞰图，单体人视图，夜景图，单体各层平面图)。（必须提供，否则响应文件作无效处理）

一、施工组织设计

1.磋商供应商应编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，表格可扩展。
附表一
拟投入本标段的主要施工设备表

附表二
拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三
劳动力计划表

附表四
计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五
临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备 名称
	型号
规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	已使用台 时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图及横道图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
附表五：临时用地表
	用  途
	面  积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.磋商供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

项目管理机构配备情况表

(含项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员和主要管理人员情况)

       （项目名称）      

	岗位
	姓名
	身份证号
	职称
	执业或职业资格
	承担完工、在建工程情况

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	完工/在建
	主要项目

名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：

1、响应文件必须随本表提供拟投入人员的身份证、注册证书或上岗证件等相关证书复印件；

2、附近1个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的扫描件（社保证明材料应清晰显示单位名称）。

三、商务标

封面格式

                                工程

磋 商 文 件
（商务标部分）

项目编号：                   

磋商供应商：                               （盖章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日  期：       年      月    日

目   录

（1）磋商函；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（2）磋商函附录；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（2）工程量清单报价资料；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

（3）业绩；

（4）企业信誉实力。

（一）磋商函

致：        （采购人）       

1、根据你方采购工程项目编号为 （项目编号）  的  （项目名称）的竞争性磋商采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定我单位经研究上述竞争性磋商采购文件的磋商须知、合同条款及其他有关文件后，我方参与  （项目名称）   的磋商，愿以工程总造价人民币：           （大写）      （小写）   ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定     日历天内完成并移交全部工程，保证工程质量     。
5、我方同意所提交的响应文件在“磋商须知前附表”第15条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

                       磋商供应商：                         （盖章）

                       单位地址：                                 

                       法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

                       邮政编码：        电话：       传真：      
                       开户银行名称：
                             
                       开户银行账号：                             
                       开户银行地址：                             
                       开户银行电话：                             
日   期：         年     月     日

（2）磋商函附录

               （项目名称）
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	专用合同条款4.1
	姓名：          
	

	2
	工期
	合同协议书
	          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	专用合同条款18.1
	
	

	4
	发包人支付担保
	专用合同条款24.1
	
	

	5
	承包人履约担保金额
	专用合同条款24.1
	
	

	7
	分包
	专用合同条款21.1
	
	

	8
	质量标准
	合同协议书
	
	

	……
	……
	
	
	

	备注：供应商在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：      年      月      日
（三）工程量清单报价资料

本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。

工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

措施项目清单计价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本项目施工必须采取的措施所发生的费用。

其他项目清单计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目清单计价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

本工程量清单计价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

本报价的币种为人民币。

磋商供应商应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。

磋商报价按四舍五入取至小数点后第二位。

第七章  评标办法及标准

一、评标原则

(一)磋商小组组成：磋商小组由采购人的代表和依法抽取的有关专家共五人及以上的单数组成，其中专家人数不少于五分之二。

(二)评审依据：磋商小组将以采购文件和供应商的响应文件为评定依据进行评审。

(三)评审方法：综合评分法。

二、评审方法

1、磋商小组将按采购文件的规定，首先对各磋商供应商的响应文件进行资格性检查和符合性检查，以确定磋商供应商是否具备竞标资格及是否对采购文件的实质性要求做出响应。未能通过资格性检查和符合性检查的，不予进行下一步评审。

2、对通过资格性检查和符合性检查的合格磋商供应商进行磋商，并要求磋商供应商做出最终报价。

3、磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分、技术需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。）并依照次序确定成交供应商。

4、采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

5、排名第一的成交候选人放弃成交资格，因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为供应商，排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商；采购人也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得再参加该项目重新开展的采购活动。

三、评标细则

1、价格分…………………………………………………………………………………………40分

（1）磋商小组对通过资格审查以及符合性审查的供应商进行详细评审。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为40分。

（3）价格分计算公式：

磋商供应商最低评标价金额

某磋商供应商价格分 ＝                         × 40分

                   　       某磋商供应商评标价金额

技术分…………………………………………………………………………………………50分

（1）项目实施方案分（满分10分）

一档（3分）：供应商提供的项目实施方案有主要方法，要素基本齐全，项目组成员有分工，有组织实施方案，具备一定的可操作性，基本满足项目要求，且方案可行。

二档（6分）：供应商提供的工作方案有主要方法，项目实施方案要素基本齐全，项目组成员分工明确、责任到位，工作重难点及拟采取的解决方案和方法有一定的针对性、可操作性，组织实施方案清晰、有一定操作性。

三档（10分）：供应商提供的项目实施方案有主要方法，要素齐全，项目组成员分工明确、责任到位，工作重难点及拟采取的解决方案和方法针对性强、可操作性强，整个实施方案清晰有效、科学合理。对需要开展的工作内容理解到位，关键节点的控制措施有力。
（2）确保工程质量的技术组织措施（满分10分）

一档(3分):工程质量技术组织措施不可行，不能满足采购文件的质量要求。
二档(6分):有质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能保证技术质量，满足采购文件的质量要求。

三档(10分):有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
（3）确保安全文明施工措施（满分8分）
一档(3分)有安全管理人员和制度，各道工序安全技术措施无针对性，满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施差。

二档(5分)有安全管理人员和制度，人员配备一般，制度健全一般，各道工序安全技术措施针对性一般， 基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

三档(7分)有安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

四档(10分)有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

（4）项目管理机构配备分（满分8分）

主要项目负责人(满分4分)
①供应商拟投入的项目经理具有建筑工程相关专业中级(或以上)职称的得2分；

②供应商拟投入的技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称得2分，此项满分2分。

(以上须提供职称证复印件并加盖供应商公章并提供该人员供应商为其购买近一个月的社保证明，否则不予计分。)

其他主要管理人员(满分4分)

拟投入本工程的施工员、质量员、安全员、材料员中具有相应岗位证书的，每人得1分，满分4分。

(以上须提供岗位资格证书复印件加盖供应商公章并提供该人员供应商为其购买近一个月的社保证明，否则不予计分。)

（5）装饰改造效果分（满分14分）

一档（4分）：装饰改造效果图一般，电气工程、给排水工程、消防水工程、通风工程、医疗气体工程、智能化工程等基本合理，但不能达到规范要求，完整性一般的。
二档（9分）：装饰改造效果图比较好、电气工程、给排水工程、消防水工程、通风工程、医疗气体工程、智能化工程等基本达到规范要求，完整性较好。
三档（14分）装饰改造效果图很好，电气工程、给排水工程、消防水工程、通风工程、医疗气体工程、智能化工程等达到规范要求，完整性好。
3．商务分………………………………………………………………………………………10分
（1）业绩分（满分6分）
供应商自2020年以来具有同类项目业绩的（响应文件中提供相关业绩合同或业绩证明文件复印件并加盖供应商公章，业绩认可时间以合同签订时间为准），每有一项业绩得2分，最多得6分。

（2）企业信誉实力（满分4分）
1）企业承建或完成的工程获得省级或以上工程质量或安全文明工地奖，省级建筑装饰工程优质奖的从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过五年的，每个得2分，最多得4分。

2）企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过五年的，每个得1分，最多得4分。

【备注：提供相关奖项证书复印件，否则不予计分。同一工程项目同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。】

四、总得分＝1＋2＋3

1

